重庆市荣昌区万灵镇二郎完全小学                  校舍维修（人车分流）工程采购方案

根据荣教政发〔2022〕34号《重庆市荣昌区教育委员会关于进一步规范教育系统政府投资基本建设管理相关事宜的通知》、荣教政发〔2023〕61号《重庆市荣昌区教育委员会关于修改<并关于进一步规范教育系统政府投资基本建设管理相关事宜的通知>部分内容的通知》有关要求，经学校支委会及行政会讨论通过，确定按照以下方案实施采购，具体规定如下：

一、项目基本情况：

1．项目名称：荣昌区万灵镇二郎完全小学校舍维修（人车分流）工程

2．项目内容：校舍维修（人车分流）。

3．项目预算金额：4.9万元。

二、采购方法：

1．经预算，拟按4.9万元作为本次重庆市荣昌区万灵镇二郎完全小学维修工程（详见重庆市荣昌区万灵镇二郎完全小学校舍维修（人车分流）工程预算表）限价。

2．报价方式：根据预算金额4.9万元，报总工程造价及分项明细。

3．评选方式：参与报价的单位应不少于三家，根据单位报价取最低报价的单位为中选施工单位。经学校公示三个工作日无异议后双方签订合同。

4．中选施工单位在签订合同后30日历天内完成施工并通知学校组织验收。

5．结算方式：

（1）工程量据实收方，并按实际中标价格进行结算。

（2）结算金额以最终结算金额。

6．履约保证金：

签订合同时，中选单位应向学校指定账户缴纳合同金额的10%作为履约保证金，待工程验收合格后30日内无息返还。

7．付款方式：

（1）付款方式：公对公转账

（2）支付方式：中选单位在竣工验收并审核后开具正式税务发票，校方在收到发票且上级批复的维修资金下达到学校后10个工作日内通过转账至施工单位指定账户（采购人付款前，施工单位应向学校缴纳审定总价金额的3%作为质保金，质保期为1年，质保期满1年履行完质量保修义务后30日内无息返还保证金）。

三、有关要求

1．到校参与报价的单位视为已知晓并接受重庆市荣昌区万灵镇二郎完全小学校舍维修（人车分流）工程采购方案。

2．本项目不统一组织现场踏勘，需踏勘现场的供应商自行联系采购人踏勘现场，无论供应商是否踏勘现场均视为供应商已对现场情况了解。

3.要求施工单位须具备建设工程施工或劳务资格，同时提供高空作业安全责任承诺书（提供复印件加盖供应商鲜公章）。施工过程中发生一切安全责任均由施工单位负责。

4.外墙漆材料为真石漆，所有材料颜色应与学校整体建筑保持和谐。同时需要符合《建筑涂饰工程施工及验收规程》（JGJ/T29-2003）等相关标准。

四、询价采购公告时间

2025年9月 19 日至2025年9 月 24 日。

五、询价采购时间、地点

投标截止时间：2025年 9 月 25 日上午9:00-9:30止

开标时间：2025年 9 月 25 日上午9：30。

开标地点： 重庆市荣昌区万灵镇二郎完全小学会议室

六、询价采购公告发布形式

本次询价采购公告在荣昌区智慧教育平台（网址http://www.rcqjy.com）招标采购栏目发布。

七、联系方式

联系人：谢老师，联系电话：13372666763

八、监督机构

荣昌区教育委员会机关纪委

联系电话： 023-46766623

重庆市荣昌区万灵镇二郎完全小学

2025年9月 19  日

附件1

施工单位报价所需提供的文件清单

（需全部页面加盖公章）

1．法定代表人身份证明书；（后附格式）

2．法定代表人授权委托书；（后附格式）

3．营业执照、税务登记证、组织机构代码证或具有统一社会信用代码的“营业执照”复印件，营业执照范围必须包含具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，否则无效；

4．诚信声明；（后附格式）

5．报价单，所有报价不得超过预算价(暂列金额不变)，否则无效。（后附格式可以修改）

附件2

合同文本

## 第二节  专用合同条款

## 1. 一般约定

1.1  词语定义

1.1.2  合同当事人和人员

1.1.2.2  发包人：

1.1.2.3  承包人：

1.1.2.6  监理人：

1.1.3  工程和设备

1.1.3.2  永久工程：

1.1.3.3  临时工程：

1.1.3.4  单位工程：

1.1.3.10  永久占地：

1.1.3.11  临时占地：

1.1.4  日期

1.1.4.3 工期：  30 日历天，具体以监理工程师发布的开工令为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：    按相关规定执行

1.4  合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序：按通用条款执行。

1.5  合同生效的条件

合同生效的条件：中标人提交履约保证金后，双方签订合同后生效。

1.6  图纸和承包人文件

1.6.1  发包人提供图纸的期限、数量：

1.6.2  承包人提供的文件范围：

承包人提供文件的期限、数量：

监理人批复承包人提供文件的期限：

1.6.3  监理人签发图纸修改的期限：

1.7  联络

1.7.2  联络送达的期限：

## 2.  发包人义务

2.3  提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间：

## 3.  监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1  须经发包人事先批准行使的权力：

## 4.  承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.8  为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：

承包人为他人提供条件可能发生费用的处理方法：

4.2 履约担保

承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间：中标金额的10%；现金或转帐支票或电汇；中标通知书发出后5个工作日内提交，不接受履约保函。

履约保证金退还：在工程竣工验收后5个工作日内，由业主把各阶段工作延期罚款扣除后，无息退还至承包人公司账户。

4.3 分包

4.3.2  分包的内容

当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人：在满足相关法律、规范要求的前提下，除非得到发包人许可外不允许分包

4.11  不利物质条件

4.11.1  不利物质条件的范围：

## 5.  材料和工程设备

5.1  承包人提供的材料和工程设备

5.1.1  承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：所有进场材料、设备质量应符合国家现行质量验收标准，符合设计要求，所有材料设备必须经发包人确认后才能进场。对未按上述要求采购、进场的材料、设备，发包人将拒绝用于本工程，并要求承包人自行无偿清退出场。由此造成的损失，概由承包人承担。

5.1.2  承包人报送监理人审批的时间：

5.2  发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 材料的名称、规格、数量和价格：

材料的交货方式、地点和日期：

工程设备的名称、规格、数量和价格：

工程设备的交货方式、地点和日期：

5.2.2  材料和工程设备的接收、运输与保管：

## 6.  施工设备和临时设施

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2  承包人承担修建临时设施费用的范围：  办理各项申请由承包人自行负责，发包人协助。承包人承担修建临时设施的费用，该笔费用已含在合同价款中不作调整

临时占地的申请：     承包人自行负责

临时占地相关费用：   临时占地的费用已包含到承包人报价中，承包人自行负责

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施

无

## 7.  交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：   承包人自行负责。

相关费用：  包含在合同价（中标价）中，由承包人自行承担。

7.2  场内施工道路

7.2.1  临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人： 按通用条款执

7.2.2  临时道路和交通设施相关费用的承担：  按通用条款执行

7.4  超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时新建改造费用和其他有关费用的承担：       无

## 8.  测量放线

8.1  施工控制网

8.1.1  发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：

施工控制网的测设：    承包人自行承担。

报监理人审批施工控制网资料的期限：

## 9.  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1  发包人的施工安全责任

9.1.4  发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。

9.2  承包人的施工安全责任

9.2.8  承包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）等相关规定履行好承包人的施工安全责任。

9.3  治安保卫

9.3.1  现场治安管理机构或联防组织的组建：    由承包人自行准备  。

9.3.3  施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人自行解决。

9.4  环境保护

9.4.7 承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。

## 10.  进度计划

10.1  合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：   同招标范围

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：

监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：

## 11.  开工和竣工

11.4  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：   按重庆市气象部门公布的50年一遇的最大降水(雪)量等资料确认。

## 12.  暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形：   由承包人承担责任。

## 13.  工程质量

13.1  工程质量要求

增加下列项： 13.1.4  发包人、监理和承包人在工程建设中，按照有关规范和上级有关要求进行验收，并执行以下规定：

（1）经过审查的设计图纸、设计变更、图纸会审纪要和相关设计图集；

（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013；

（3）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002；

（4）《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011；

（5）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)；

（6）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010；

（7）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002；

（8）其它国家及地方的相关施工规范及标准；

（9）《建设工程施工合同》、《工程建设监理合同》中有关质量控制的规定。

13.1.5  发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。

13.2  承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限：    合同签订后5天内。

## 15.  变更

15.1  变更的范围和内容

变更的范围与内容：

15.2  变更程序

15.2.1  变更估价

承包人提交变更报价书的期限：

监理人商定或确定变更价格的期限：

15.3  变更的估价原则

当工程量清单报价中有适用于变更工程项目的投标综合单价，则按该项目的中标综合单价计价。

当工程量清单报价有类似变更工程项目的投标综合单价，则参照报价中类似项目的中标综合单价进行计价。

工程量清单中无相同子项或类似子项的，则按2008《重庆市建筑工程计价定额》、2008《重庆市安装工程计价定额》、2008《重庆市市政工程计价定额》、2008《重庆市建设工程费用定额》、2008《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）文及其配套、修改、调整文件执行，人工及材料价格调整按合同施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，未有的材料价格由业主、监理和中标人认质认价办理结算。总价按中标价确定。

15.4  承包人的合理化建议

15.4.1  对承包人提出合理化建议的奖励方法： 不采用 。

15.5  暂估价

暂估价由发包人认质认价办理结算。

## 16.  价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整：不调整 。

## 17.  计量与支付

17.1  计量

17.1.1  计量周期

本合同的计量周期：

17.1.2  总价子目的计量

总价子目的计量方法：           。

17.2  预付款

17.2.1  预付款

预付款额度和预付方法：     无

17.2.2  预付款保函

预付款保函的提交时间：     无

17.2.3  预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：     无

17.3  进度款

17.3.1  进度付款申请单

进度付款申请单的份数：

17.3.2进度付款证书和支付时间

17.4进度款支付方法：

（1）、付款方式：转账支付

（2）、支付方式：中选单位在竣工验收并审核后开具正式税务发票，校方在收到发票且上级批复的维修资金下达到学校后10个工作日内通过银行转账到施工单位指定账户（采购人付款前，施工单位应向学校缴纳审定金额的3%作为质保金，质保期为1年，质保期满1年履行完成质量保修义务后30日内无息返还保证金）。

17.4.1  质量保证金的金额或比例：  审定金额的3%

17.5  竣工结算

本工程结算办法：

1、结算总价=中标价±安全文明施工费据实调整±工程变更±工程量计算偏差调整±专业及材料暂估价据实调整±合同约定的其他因素。

2、工程实施中发生的工程量变更，必须按招标人的工程管理规定并报相关部门备案或审批后，才能进入结算。

工程实施中发生的招标人要求变更部分、重大设计变更、新增项目和工程量清单漏项的合同价格按以下办法确定：

1)工程量清单中有相同子项的，则按该子项的中标综合单价执行；

2)工程量清单中有类似子项的，则参照投标报价中类似子项的中标综合单价执行（类似子项由招标人审定）；

3)工程量清单中无相同子项或类似子项的，则按2018《重庆市建筑工程计价定额》、2018《重庆市安装工程计价定额》、2018《重庆市市政工程计价定额》、2018《重庆市建设工程费用定额》、2018《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》、《重庆市城乡建设委员会关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发[2016]35号）文及其配套、修改、调整文件执行，人工及材料价格调整按合同施工期间《重庆工程造价信息》公布的荣昌地区指导价均价执行，未有的材料价格由业主、监理和中标人认质认价办理结算。总价按中标价确定。

4）因承包人原因引起的工程量增加，不予计量、计价。

3、工程量计算偏差包括工程量清单漏项或多项。

4、工程量偏差在±5%（含5%）以内不予调整。

5、本工程结算最终以审计部门审定的金额为准。

6、专业工程暂估价和材料的暂定价格由业主认质认价办理结算。

17.6  最终结清

17.6.1  最终结清申请单

最终结清申请单的份数和提交期限：

## 18.  竣工验收

18.1  竣工验收申请报告

竣工资料内容：   全部施工资料装订成册

竣工资料份数：一式一套，

18.2  验收

18.2.1  实际竣工日期：经验收合格工程的实际竣工日期以验收合格日为准。

18.3  施工期运行

18.3.1  需要施工期运行单位工程或工程设备：       无

18.4  试运行

18.4.1  试运行的组织及费用承担：         发包人

18.5  竣工清场

18.5.1  竣工清场： 承包人负责按照通用条款的要求在竣工验收前完成竣工清场相关工作及费用。

18.6  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：     执行通用条款。

## 19.  缺陷责任与保修责任

19.1  保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：  质保期限1年 。

## 20.  保险

20.1  工程保险

投保人：

投保内容：

保险金额、保险费率和保险期限：

20.2 第三者责任险

第三者责任险的保险费率：

第三者责任险的保险金额：

20.3 其他保险

需要投保其他内容、保险金额、费率及期限等：   由承包人自行考虑确定，费用由承包人自行承担。

20.4  对各项保险的一般要求

20.4.1  保险凭证

保险条件：

承包人提交保险凭证的期限：

20.4.2  对各项保险的一般要求

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额：承包人补偿

## 21.  不可抗力

21.1  不可抗力的确认

不可抗力的范围：      按通用条款执行。

21.2  不可抗力后果及其处理

21.2.1  不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担： 按通用条款执行

## 22.  争议的解决

22.1  争议的解决方式

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式(2)解决：

（1）向重庆仲裁委员会建设工程仲裁院申请仲裁。

（2）向管辖权的人民法院起诉。

23.补充条款

23.1关于主要材料或成品的选定：

所有主材或成品进场前，需经甲方确认并签字同意。

23.2中标企业须在荣昌办理税务登记并就地全额申报缴纳各项税费。

23.3 水电费500元以内的由发包人承担，超出部分从结算价款中扣除。

第三节  合同附件格式

## 附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施

（项目名称），已接受            	（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 	施工的投标。 发包人和承包人共同达成如下协议。

1.  本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）询价采购文件、中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2.  上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3.  签约合同价：人民币（大写）     	（¥        ）。其中暂定安全文明施工费用：人民币（大写）        （¥        ）。

4.  承包人项目经理： 	。

5.  工程质量符合 	标准。

6.  承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.  发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.  承包人应按照监理人指示开工，工期为 	日历天。

9.  本协议书一式 	份，合同双方各执一份。

10.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 	（盖单位公章）        承包人： 	（盖单位公章）

法定代表人或其授权委托人：     （签字）    法定代表人或其授权委托人：  （签字）

年 	月   	 日	 	年 	月      日

- 1.法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （施工单位名称）任    （职务名称）职务，是                  （竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- 投标人：

2025 年   月    日

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

联系电话：

邮政编码：

（附：法定代表人中华人民共和国第二代居民身份证正反两面复印件）

- 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：                          ：

_____________________（施工单位名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（施工单位法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人中华人民共和国第二代居民身份证正反两面复印件）

（施工单位公章）

年   月   日

诚信声明

项目名称：

致：                        ：

郑重声明，我们具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。符合《政府采购法》规定的施工单位资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（施工单位公章）

年   月   日

- 报价函

___________________：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价项目的竞争询价。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，最终报价为：       元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本 壹 份，。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及询价评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价采购文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交施工单位，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按询价采购文件规定，交纳询价采购文件要求的保证金。

施工单位（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月  日